|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **САҠМАҒОШ РАЙОНЫ**  **муниципаль районЫНЫҢ**  **ЙОМАШ АУЫЛ СОВЕТЫ**  **АУЫЛ БИЛӘмӘҺЕ**  **ХАКИМИӘТЕ**  452227, Йомаш ауылы, Совет урамы,10  тел. (34796) 27-2-69, 27-2-24 | Герб12 | **Администрация**  **сельского поселения**  **Юмашевский сельсовет**  **муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан**  452227, с. Юмашево, ул. Советская. 10  тел. (34796) 27-2-69, 27-2-24 |
|  | | |

**ҠАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06 март 2020 й. №07 06 марта 2020 г.

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску весеннего паводка 2020 года

Во исполнение постановления Администрации муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан №82 от 22 февраля 2019 года и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, гидротехнических сооружений, инженерных коммуникации, мостов к пропуску льда весеннего паводка 2019 года, защиты и своевременного оповещения населения, сохранности материальных ценностей ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и организовать работу противопаводковой комиссии (приложение №1).

2.Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка 2019 года (приложение №2).

3.Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде и официальном сайте администрации сельского поселения.

4.Членам противопаводковой комиссии представить информацию районной противопаводковой комиссии о готовности к пропуску паводка и прохождений максимальных уровней вод.

5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Р.Х. Салимгареева

Приложение №1

к постановлению

главы администрации сельского

поселения Юмашевский сельсовет

муниципального района

Чекмагушевский район

от 06 марта 2020 года №07

СОСТАВ КОМИССИИ

по подготовке населенных пунктов

к пропуску весеннего паводка 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | |
| Салимгареева Р.Х. | - глава сельского поселения Юмашевский сельсовет |
| **Заместитель председателя комиссии:** | |
| Байгускаров М.Х. | - заместитель председателя по производству ООО  «СП Базы» (по согласованию) |
| Члены комиссии: | |
| Кадыров Г.Г.  Сайдяков В.М.  Тангатаров А.Я.  Салимгареев Р.И.  Зарипов Ф.Ф. | - заведующий МТМ ООО «СП Базы» (по согласованию);  - депутат Совета сельского поселения Юмашевский сельсовет;  - депутат Совета сельского поселения Юмашевский сельсовет;  - бригадир 3-й бригады ООО «СП Базы» (по согласованию);  - гл. механик ООО «СП Базы» (по согласованию). |

Управляющий делами: Гарифуллина И.Ф.

Приложение №2

к постановлению главы

администрации сельского поселения

Юмашевский сельсовет

муниципального района

Чекмагушевский район

Республики Башкортостан

от 06 марта 2020 года №07

**П Л А Н**

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения

Юмашевский сельсовет муниципального района

Чекмагушевский район Республики Башкортостан в 2020 году

| **№** | **мероприятия** | **сроки** | **исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определить населенные пункты, хозяйства, фермы, которые могут быть подтоплены паводковыми водами, разработать план мероприятий по жизнеобеспечению населения, попадающего в зону затопления, сохранению и вывозу материальных ценностей, подготовке сил и средств для эвакуации людей из зоны затопления в период весеннего половодья | до 15 марта 2020 года | Администрация сельского поселения |
|  | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов | с 15 марта 2020 года постоянно | Глава сельского поселений, лица ответственные за эксплуатацию прудов и гидротехнических сооружений, дорог и мостов  (по согласованию) |
|  | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда | до 1 апреля 2020 года | Администрация сельского поселения |
|  | Обеспечить вывоз материальных ценностей из затопляемых мест | до начала весеннего паводка | Администрация сельского поселения |
|  | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка, обеспечить своевременную защиту или вывоз за пределы затопляемой зоны, очищать затопляемые берега от древесины, отходов и т.д. | до 1 апреля 2020 года | Администрация сельского поселения |
|  | Из ферм, расположенных в зоне возможного затопления эвакуировать до начала паводка скот, птицу, фураж и ценное оборудование | при угрозе подтопления | Руководители хозяйств  (по согласованию) |
|  | Об ущербах, причиненных паводком письменно сообщить в районную противопаводковую комиссию в течение 10 дней после прохождения весеннего паводка | по окончании  весеннего паводка | Глава сельского поселения. |

Управляющий делами И.Ф. Гарифуллина