|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **СА****ҠМАҒОШ РАЙОНЫ**  **муниципаль районЫНЫҢ**  **ЙОМАШ АУЫЛ СОВЕТЫ**  **АУЫЛ БИЛӘмӘҺЕ**  **ХАКИМИӘТЕ**  452227, Йомаш ауылы, Совет урамы,10  тел. (34796) 27-2-69, 27-2-24 | Герб12 | **Администрация**  **сельского поселения**  **Юмашевский сельсовет**  **муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан**  452227, с. Юмашево, ул. Советская. 10  тел. (34796) 27-2-69, 27-2-24 |
|  | | |

ҠАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 мая 2024 й. № 25 02 мая 2024 г.

**Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем**

**коммунальной инфраструктуры сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2024 – 2028 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, Администрация сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский района Республики Башкортостан на 2024 – 2028 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия, объемы, источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

3. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан и на официальном сайте в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.Ф. Гарифуллина

**Программа**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2024 – 2028 годы»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на период 2024-2028 гг. (далее - Программа). |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  - Федеральный закон от 23.11.2009. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;  - Бюджетный кодекс Российской Федерации;  - Постановление правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Устав сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан. |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| Цель и задачи реализации Программы | Основными целями Программы является обеспечение безопасности и благоприятных условий для жизнедеятельности человека, модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставления населению коммунальных услуг, обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса сельского поселения Юмашевский сельсовет. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: привлечь инвестиции из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры, модернизировать и реконструировать коммунальные сети, заменить устаревшее и изношенное оборудование, обеспечить возможность подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости |
| Сроки реализации Программы | 2024-2028 годы |
| Основные мероприятия Программы | поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;   * модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; * расширение охвата населения коммунальными услугами за счет развития централизованной системы водоснабжения и сбора, вывоза и утилизации ТБО в населенных пунктах сельского поселения; * оптимизация существующих схем тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий; * приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах. |
| Объем финансирования Программы | Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета РБ, бюджета МР, бюджета СП согласно дорожной карте сельского поселения. Объем средств республиканского бюджета, направляемых на софинансирование программных мероприятий, устанавливается после подписания соответствующих соглашений. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2028 году ожидается достижение следующих результатов:  1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении.  2. Снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением.  3. Повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.  Контроль за реализацией Программы осуществляется главой сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан. |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2024-2028 годы» (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа обеспечивает сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по сбору твердых бытовых отходов.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку, и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения отвечает интересам жителей сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В связи с тем, что сельское поселение Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, газоснабжения водоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2024-2028 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

**4.1. Водоснабжение**

Источниками водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан являются:

В с. Юмашево источником водоснабжения является эксплуатационная скважина, расположенная между улицами Советская и Свободы, за ЛПХ ул.Советская, д.69, пробуренная в 1980-е годы, глубина скважины 80,0 м. Производительность скважины – 1,0 л/с. Протяженность сетей водопровода – 6,5 км.

В с.Новосеменкино источником водоснабжения является эксплуатационная скважина, расположенная в 1200 м от села в северо-западном направлении. Протяженность сетей водопровода – 2 км.

В с.Уйбулатово источником водоснабжения является эксплуатационная скважина, расположенная в 1000 м от села в южном направлении. Протяженность сетей водопровода – 2 км.

В с.Митро-Аюповское источником водоснабжения является эксплуатационная скважина, расположенная на северной окраине села. Протяженность сетей водопровода – 3 км.

В с.Старопучкаково источником водоснабжения является эксплуатационная скважина, расположенная в 1000 м от села в северо-западном направлении. Протяженность сетей водопровода – 1,5 км.

В с.Староузмяшево источником водоснабжения является эксплуатационная скважина, расположенная в 500 м от села в юго-западном направлении. Протяженность сетей водопровода – 1 км.

В с. Караталово источником водоснабжения являются индивидуальные колодцы, расположенные во дворах граждан. Всего 64 колодца. Также в с.Караталово, на ул.Молодежная и на ул. Родниковая имеются колодцы.

В д.Новопучкаково источником водоснабжения являются индивидуальные колодцы, расположенные во дворах граждан. Всего 25 колодцев.

В д.Макаровка источником водоснабжения являются индивидуальные колодцы, расположенные во дворах граждан. Всего 30 колодцев. Также в 2022 году на ул.Лесная установили колодец.

Качество воды согласно протоколам лабораторных испытаний Центра гигиены и эпидемиологии РБ соответствует СаНПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

## 4.2. Водоотведение.

Система водоотведения во всех населенных пунктах отсутствует. Существуют выгребные ямы на каждый двор в отдельности. В учреждениях сельского поселения также имеются выгребные ямы. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наземной техники путем вывоза ассенизаторскими машинами на поля фильтрации.

Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

4**.3. Электроснабжение**

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан осуществляется по воздушной линии электропередач 6 кВ.

Количество трансформаторов (6/04 кВ), установленных в населенных пунктах -27:

с.Юмашево – 8 (№№7218, 7219, 7220, 7281, 7282, 7362,7365, 7607, );

с.Новосеменкино- 2 (№№7223, 7224);

с.Уйбулатово – 3 (№№7027, 7147, 7225);

с.Караталово –3 (№№7260, 7262, 7263);

д.Новопучкаково – 2 (№№7226,7228);

д.Макаровка – 2 (№7221, 7227);

с.Старопучкаково – 2 (№7222, 7445);

с.Митро-Аюповское – 3 (№№7254, 7255, 7365);

с.Староузмяшево – 2 (№№7361, 7362);

Обслуживание и содержание электрических сетей в населенных пунктах сельского поселения производит РЭС ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго».

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-70-120, при прокладке новых линий электропередач для снабжения новых объектов электроэнергией рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

**4.4. Газоснабжение**

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан осуществляется филиалом ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Нефтекамске Республики Башкортостан. Все населенные пункты сельского поселения газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП.

**4.5. Улично-дорожная сеть**

Дорожная сеть сельского поселения представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем линейной, комбинированной и прочих.

Таблица

Характеристика внутрипоселковой улично-дорожной сети СП Юмашевский сельсовет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Собственник | Протяженность, км | Вид покрытия |
| с. Юмашево | ул. Дружбы | Муниципальный район | 0,41 | бетонные плиты |
| ул. Заречная | 1,17 | асфальтобетонное, песчано-гравийное |
| ул. Мира | 0,97 | асфальтобетонное |
| ул. Молодежная | 0,63 | асфальтобетонное |
| ул.Победы | 0,59 | асфальтобетонное |
| Ул.Речная | 0,52 | асфальтобетонное |
| Ул.Свободы | 1,3 | асфальтобетонное |
| Ул.Советская | 1,7 | асфальтобетонное |
| с.Новосеменкино | Ул.Горная | Муниципальный район | 0,5 | бетонные плиты |
| Ул.Короткая | 0,5 | асфальтобетонное |
| Ул.Николаева | 1,0 | песчано-гравийное |
| Ул.Свободы | 1,5 | песчано-гравийное |
| с.Уйбулатово | ул. Алмянова | Муниципальный район | 1,5 | песчано-гравийное, бетонные плиты |
| Ул.Кутуева | 3,0 | Бетонные плиты, песчано-гравийное |
| с.Караталово | ул.Родниковая | Муниципальный район | 1,5 | песчано-гравийное |
| ул.Молодежная |
| 2,0 | песчано-гравийное |
| д.Новопучкаково | ул.Мира | Муниципальный район | 2,0 | песчано-гравийное |
| с.Митро-Аюповское | ул.Молодежная | Муниципальный район | 1,0 | песчано-гравийное |
| ул.Речная | 3,0 | Асфальтобетонное, бетонные плиты |
| с.Старопучкаково | ул.Ш.Салихова | Муниципальный район | 3,0 | Бетонные плиты |
| с.Староузмяшево | ул.Цветочная | Муниципальный район | 2,0 | Асфальтобетонное, песчано-гравийное |
| д.Макаровка | ул.Лесная | Муниципальный район | 1,5 | песчано-гравийное |

Улицы и дороги населённых пунктов поселения представлены как с асфальтовым покрытием, так и грунтовыми и щебёночными.

Многоуровневые развязки на автомобильных дорогах отсутствуют.

**5. Перечень основных мероприятий Программы**

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту, строительству (Приложение к Программе);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- реконструкция существующего наружного освещения улиц и внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ;

- принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Капитальный ремонт, строительство объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, водоснабжению и газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электроснабжению, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

**6. Механизм реализации Программы**

Администрация сельского поселения сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение к Программе);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечением средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования.

Объемы финансирования Программы на 2024-2028 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

**8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения**

Администрация осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

**9. Оценка эффективности реализации Программы**

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, газоснабжения);

- сократить потребление электроресурсов за счет применения более энергоэффективного оборудования;

- улучшить экологическое состояние населенных пунктов за счет обустройства новых площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

**Приложение к Программе**

**Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Юмашевский**

**сельсовет муниципального района Чекмагушевский район**

**Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | | Срок реализации | Сумма  (руб.) | Источник финансирования |
| Водоснабжение | | |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт водопроводной линии. | | 2024 | 200 000 руб. | Бюджет РБ, Бюджет СП |
|  | Итого | |  |  |  |
| Электроснабжение | | |  |  |  |
| 1 | Ремонт, замена, установка дополнительных светильников уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения | | 2024 | 150 000 руб. | Бюджет РБ,  Бюджет СП |
|  | Итого | |  |  |  |
| Благоустройство территории населенных пунктов | | | | | |
| 1 | | Текущий ремонт памятников. | 2024 | 50 000 руб. | Бюджет РБ,  Бюджет СП |
| 2. | | Установка ограждения | 2024 | 100 000 руб. | Бюджет РБ, Бюджет СП |