| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ САҠМАҒОШ РАЙОНЫ муниципаль районЫНЫҢ ЙОМАШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘмӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | Администрация сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

К а р а р                                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2021 -йыл                          №6                         04 марта  2021 года

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску весеннего паводка 2021 года на территории сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального района Чекмагушевский район от 03.02.2021 № 32 «О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску весеннего паводка 2021 года», в целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод 2021 года, предотвращения гибели людей на водных объектах в период весеннего половодья, администрация сельского поселения Юмашевский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и организовать работу противопаводковой комиссии (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка 2021 года (приложение №2).

3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде и официальном сайте администрации сельского поселения.

4. Членам противопаводковой комиссии представить информацию районной противопаводковой комиссии о готовности к пропуску паводка и прохождений максимальных уровней вод.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                       Р.Х. Салимгареева

Приложение №1

к постановлению

главы администрации сельского

поселения Юмашевский сельсовет

муниципального района

Чекмагушевский район

от 04 марта 2021 года №6

СОСТАВ КОМИССИИ

по подготовке населенных пунктов

к пропуску весеннего паводка 2020 года

| Председатель комиссии: |
| --- |
| Салимгареева Р.Х. | - глава сельского поселения Юмашевский сельсовет |
| Заместитель председателя комиссии: |
| Байгускаров М.Х. | - заместитель председателя по производству ООО «СП Базы» (по согласованию) |
| Члены комиссии: |
| Сайдяков В.М. Тангатаров А.Я. Ахметгареев А.А. Зарипов Ф.Ф. | - депутат Совета сельского поселения Юмашевский сельсовет; - депутат Совета сельского поселения Юмашевский сельсовет; - бригадир 3-й бригады ООО «СП Базы» (по согласованию); - гл. механик ООО «СП Базы» (по согласованию). |

Управляющий делами:			              Гарифуллина И.Ф.

Приложение №2

к постановлению

главы администрации сельского

поселения Юмашевский сельсовет

муниципального района

Чекмагушевский район

от 04 марта 2021 года №6

План

мероприятий по подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску весеннего паводка 2021 года.

| Мероприятия | Сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- |
| Образование противопаводковой комиссии, утверждение плана мероприятий. | До 08 марта 2021 года | Администрация сельского поселения |
| Подготовка гидротехнических сооружений прудов, инженерных защитных сооружений к безаварийному пропуску половодья. | До 01.04.2021г. | Администрация сельского поселения |
| Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникации, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов. | С 7 марта 2021 года постоянно | Противопаводковая комиссия, администрация сельского поселения |
| В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка, провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплении бытовых отходов в населенных пунктах, навоза из ферм около рек и водохранилищ, обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемой зоны. | До 01.04.2021г. | Противопаводковая комиссия |
| Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий | На период паводка | Противопаводковая комиссия |
| Иметь открытые карьеры талого грунта и механизмы для разработки и транспортировки. | До 01.04.2021г. | ООО «СП Базы» (по согласованию) |
| Отводить талые воды, стекающие с полей к сооружениям плотины, в чашу пруда. | До 01.04.2021г. | ООО «СП Базы» (по согласованию) |
| Осуществлять производственный контроль за качеством питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящих сетях с учетом паводковой ситуации. | До 01.04.2021г. | ООО «СП Базы» (по согласованию) |

Управляющий делами			  Гарифуллина И.Ф.